Table of Contents

# StarLink Campus 项目进度与优化报告（2026-07-23 更新）

## 一、本轮更新总结

项目在本轮迭代中完成了大量关键修复和功能补全，之前报告中识别的5个P0级问题已全部解决。

### 1.1 已修复的P0问题

| 初版问题 | 修复状态 | 具体变更 |
| --- | --- | --- |
| Flowable为Mock | 已修复 | FlowableProcessController 接入真实 RuntimeService/TaskService，新增4个BPMN流程（请假/加班/采购/补卡） |
| KgOaController绕过Service层 | 已修复 | 引入KgOaApprovalService接口+Impl，Controller改为调用Service |
| 考勤汇总内存泄漏 | 已修复 | getClassSummary 增加 attendance_date 精确过滤，注释明确标注”防止OOM” |
| 签到无去重 | 已修复 | checkIn 先查询当日已有记录，存在则更新而非新建 |
| 退费硬编码 | 已修复 | absentThreshold 和 dailyRefundAmount 改为 @Value 配置注入 |

### 1.2 新增功能与改进

| 类别 | 新增内容 |
| --- | --- |
| 工作流 | 4个BPMN流程定义（leave/overtime/purchase/attendance_appeal） |
| 认证鉴权 | 多个Controller加入 @SaCheckLogin 注解 |
| API文档 | OpenApiConfig + @Tag/@Operation Swagger注解 |
| WebSocket | WebSocketHeartbeatTask 30秒僵尸连接清理 |
| 班牌端 | 组件化拆分（AttendanceCard/ScheduleTable/WeatherWidget） |
| 小程序 | 3个缺失页面补齐（circle/notice/my） |
| 数据库 | 新增教职工考勤Schema(03) + RBAC权限Schema(04) |
| Service层 | 14个Service接口 + 14个ServiceImpl，全覆盖 |
| 单元测试 | MockWechatSecurityUtilTest + PatrolInspectionServiceImplTest |
| 内容安全 | MockWechatSecurityUtil（微信内容安全占位实现） |
| Dashboard | 新版DashboardController接入真实ORM聚合查询 |

## 二、当前完成度评估

### 2.1 各模块完成度矩阵

| 需求模块 | 后端API | 管理后台 | 小程序 | 完成度 | 较上版变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园平台（基础数据） | 完整 | 完整 | — | 65% | +25% |
| 校园门户网站 | 基础（list/add） | 有UI | — | 30% | +25% |
| 园务管理（OA审批） | 完整（Service层+Flowable） | 有UI | — | 75% | +55% |
| 幼儿考勤 | 完整（去重+日期过滤+配置化） | 有UI | 有UI | 80% | +25% |
| 教职工考勤 | 完整（Service+Schema） | 有UI | — | 65% | +65% |
| 安防巡检 | 基础（有测试） | 有UI | — | 45% | +15% |
| 安防访客 | 基础 | 有UI | — | 45% | +5% |
| 卫生保健 | 基础 | 有UI | 有UI | 55% | +10% |
| 家园共育（班级圈） | 完整（Service层） | 有UI | 有页面 | 60% | +40% |
| 家园共育（通讯录） | 无 | 无 | 无 | 5% | — |
| 家园共育（通知） | 完整（Service层） | 有UI | 有页面 | 55% | +25% |
| 数智监管（大屏） | 真实数据聚合 | 有UI | — | 65% | +40% |
| 智慧班牌 | 完整（心跳+组件化） | — | — | 70% | +20% |
| 权限管理（RBAC） | 完整（Schema+Service） | 有UI | — | 70% | +70% |

### 2.2 综合完成度

综合完成度：约 65-70%（较上版 50-55% 提升约15个百分点）

后端骨架已基本完整，14个Service全覆盖，Flowable引擎真实接入，认证鉴权到位，API文档生成。剩余30-35%主要集中在：业务逻辑深化、前端交互打磨、硬件联调、缺失模块补齐。

## 三、仍需优化的问题

### 3.1 P1 级（影响功能完整性）

（1）DashboardController 仍直接注入Mapper

新版DashboardController虽然接入了真实ORM查询，但直接注入了6个Mapper（KgStudentMapper/KgStudentAttendanceMapper/KgMorningCheckMapper等），没有Service层。8大看板的聚合统计逻辑全部写在Controller中，违反分层架构。应抽取为 DashboardService。

（2）内容安全审核仍为Mock

MockWechatSecurityUtil 是占位实现（方法名带”Mock”）。班级圈发布（KgClassCircleController.post）和门户文章（KgArticleController.add）需要真实的内容安全审核。生产环境应接入微信内容安全API（msgSecCheck/mediaCheckAsync）或使用第三方审核服务。

（3）门户CMS功能过于简陋

KgArticleController仅有list和add两个方法，缺少：编辑、删除、审核、分类管理、评论管理、微信同步推送。需求要求”自定义栏目、评论审核、微信公众号分享”。

（4）访客管理缺少审核流程

访客仍需”接待老师审核”环节。当前createVisitorPass直接创建通行证，应改为”申请→审核→生成通行证”三段式。

（5）巡检缺少点位库和路线管理

PatrolInspectionService仅有巡检记录和维修工单，缺少：巡更点位库CRUD、巡更路线规划（点位组合）、周期性任务发布、统计报表（完成率/排行榜）。

### 3.2 P2 级（影响体验和健壮性）

（6）旧版KgDashboardController与新DashboardController并存

两个Controller路径不同（/kindergarten/dashboard vs /dashboard），可能导致前端调错。应废弃旧版或删除。

（7）通讯录模块完全缺失

需求要求”教职工/学生名单列表、一键拨号”，后端和前端均无实现。建议基于kg_staff和kg_student表新建ContactController。

（8）缺少批量操作接口

无批量升班（UPDATE kg_student SET class_id）、批量毕业接口。需求明确要求”支持对班级进行批量升班操作”和”批量毕业操作”。

（9）CORS仍允许所有Origin

生产环境应收紧为指定域名白名单，避免CSRF风险。

（10）小程序页面质量待验证

circle.vue、notice.vue、my.vue 三个页面虽已创建，但内容质量未知。需检查是否有完整的API对接、错误处理、空状态展示。

（11）缺少数据导出功能

考勤报表、巡检统计、访客数据均缺少Excel导出接口。需求多次提到”支持以表格文件形式导出”。

### 3.3 P3 级（锦上添花）

（12）单元测试覆盖率低

仅2个测试类（MockWechatSecurityUtilTest + PatrolInspectionServiceImplTest）。核心业务逻辑（考勤计算、退费、过敏检查、Flowable流程）应有测试保障。

（13）缺少数据库迁移工具

SQL为手动脚本（01-04），无Flyway/Liquibase管理版本。建议引入Flyway规范化。

（14）WebSocket连接数无上限

WebSocketServer的ConcurrentHashMap无容量限制。26台班牌场景下风险可控，但SaaS扩展时需加限流。

## 四、剩余开发路线图

| 阶段 | 内容 | 预估工期 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | DashboardService抽取、废弃旧版Dashboard、CORS收紧 | 3-5天 |
| 第二阶段 | 门户CMS完善（编辑/删除/审核/分类）、内容安全接入真实API | 1-2周 |
| 第三阶段 | 访客审核流程、巡检点位路线管理、通讯录模块 | 1-2周 |
| 第四阶段 | 批量升班/毕业、数据导出Excel、小程序页面质量优化 | 1周 |
| 第五阶段 | 单元测试补充、Flyway引入、Docker全栈部署验证 | 1周 |
| 第六阶段 | 26台班牌硬件联调、WebSocket压测、上线 | 1周 |

总计约 5-7周，5人团队可在 1.5个月内 完成全部交付。较上版估计（7-10周）缩短约30%。

## 五、结论

项目经过本轮大规模迭代，完成度从50-55%跃升至65-70%。之前识别的全部P0问题已修复：Flowable引擎真实接入、Service层全覆盖、认证鉴权到位、考勤内存泄漏修复、签到去重、退费配置化、WebSocket心跳、班牌组件化、小程序页面补齐、API文档生成。

剩余工作集中在业务深化（门户CMS、访客审核、巡检管理）和体验打磨（数据导出、批量操作、小程序质量），预计5-7周可全部交付。项目整体架构健康，技术选型合理，交付风险可控。